PLAN DE TRABAJO – PROYECTO

PARTE 3 – APLICACIÓN MÓVIL INTEGRADA CON IA

CENTRO EDUCATIVO "EDUCAR PARA TRANSFORMAR" – SISTEMA DE GESTIÓN

Grupo Nro 8 - MATECH

Metodología de Sistemas II – TUP 2026

Integrantes: Burgos Salvadeo Luka Edgardo – Romero German

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMA:

El centro educativo "Educar para Transformar" cuenta con un sistema web de gestión académica y administrativa desarrollado previamente (Partes 1 y 2 del proyecto). La Dirección requiere ampliar el sistema con una aplicación móvil que permita gestionar de manera integrada el pago de cuotas, comedor, deportes y transporte, reutilizando los servicios y datos existentes para evitar duplicación e inconsistencias. La aplicación deberá desarrollarse utilizando Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo, siendo el equipo responsable de analizar, verificar, adaptar y validar cada solución generada.

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una aplicación móvil integrada con el sistema web existente que centralice y facilite la gestión de cuotas, comedor, deportes y transporte, garantizando información actualizada, consistente y disponible según los permisos correspondientes a cada usuario.

2. ENUNCIADO Y CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Los requerimientos funcionales y no funcionales de la Parte 3 (RF-M01 a RF-M##, RNF-M01 a RNF-M##) se detallan en el documento complementario "Especificación de Requerimientos – Parte 3". En forma resumida, los nuevos requerimientos funcionales cubren:

Autenticación y acceso según rol desde la aplicación móvil (inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña).

Consulta de cuotas: pendientes, pagadas, vencimientos, importe, estado e historial de pagos.

Selección de ítems a pagar por parte de los padres y emisión de comprobante de pago.

Carga del comprobante de transferencia bancaria asociado a la factura correspondiente.

Historial de deuda discriminado por cada ítem de pago y listado de facturas/comprobantes por período de fechas.

Recordatorio mensual por correo electrónico del total a abonar (último día hábil del mes) con desglose y factura adjunta.

Aviso de deuda el día 20 de cada mes cuando el pago no se haya completado.

Reportes en la aplicación web: ingresos por período, pagos completos e incompletos por período (por año y alumno), pagos por deporte (nivel, horario, profesor a cargo) y pagos por recorrido de transporte.

Configuración de valores (cuota, deportes, transporte, comedor) exclusiva del administrador.

Inscripción a deportes (máximo 2 simultáneos), servicio de transporte por recorrido y servicio de comedor.

Sincronización de datos sin conexión a internet y actualización automática al restablecerse la conexión.

3. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

El sistema ampliado puede clasificarse como un Sistema de Información de Gestión (SIG) con componente transaccional móvil y apoyo a la toma de decisiones. La aplicación móvil incorpora procesamiento de transacciones (pagos, inscripciones), mientras que los reportes de la aplicación web (ingresos, pagos, deuda) proporcionan información resumida para la gestión directiva y administrativa.

4. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN

La aplicación móvil organiza su información en:

Autenticación: inicio de sesión, cierre de sesión, recuperación de contraseña.

Cuotas y pagos: pendientes, pagadas, vencimientos, historial, facturas y comprobantes.

Servicios: deportes, transporte, comedor (inscripción y consulta).

Perfil: datos personales de contacto del usuario.

5. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN DE SOFTWARE

Componentes funcionales:

Módulo de Autenticación y Seguridad: login, tokens JWT, roles y cierre de sesión.

Módulo de Cuotas y Pagos: consulta de cuotas, selección de ítems, comprobantes, facturas, historial de deuda.

Módulo de Servicios: gestión de inscripciones a deportes, transporte y comedor.

Módulo de Notificaciones: recordatorios mensuales de pago y aviso de deuda por correo electrónico.

Módulo de Reportes (web): ingresos y pagos por período, por deporte y por recorrido de transporte.

Restricciones:

Técnicas: la aplicación móvil se desarrolla en React Native; el backend reutiliza el sistema existente (arquitectura Django/Python) expuesto mediante API REST JSON; base de datos MySQL (SQLite en desarrollo).

Operativas: consulta de información básica (calificaciones, horarios, comunicados, deudas) sin conexión, con sincronización al restablecerse la conexión.

De seguridad: validación de credenciales compatible con el modelo de usuarios existente del sistema web, autenticación por JWT y acceso estrictamente limitado por rol.

De tiempo: respuesta a las solicitudes de la interfaz móvil en menos de 2 segundos en condiciones normales de red.

De negocio: los pagos se realizan únicamente mediante transferencia bancaria; sin pagos en efectivo.

Conectores:

HTTP/HTTPS (REST): comunicación entre la aplicación móvil y la API, con JSON como formato de intercambio de datos.

TCP/IP: conexión entre el servidor de aplicaciones y el gestor de base de datos mediante el ORM.

Autenticación: tokens JWT en las cabeceras de las solicitudes HTTP para mantener la sesión y validar el rol.

Correo electrónico: servicio SMTP para el envío de recordatorios y avisos de deuda.

6. TIPO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Se propone una Arquitectura en Capas con patrón Cliente-Servidor:

Capa de Presentación: aplicación móvil (React Native). Responsable de la UI/UX y validaciones básicas de formulario.

Capa de Lógica de Negocio: API del sistema existente ampliada. Responsable de las reglas del sistema, validaciones complejas, procesamiento de datos y seguridad.

Capa de Acceso a Datos: repositorios que se comunican con la base de datos (MySQL en producción, SQLite en desarrollo), aislando la lógica de negocio de las consultas SQL.

7. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y PATRONES DE DISEÑO

Responsabilidad Única (SRP): cada módulo de la API y cada componente de la app móvil cumple una única función bien definida.

Separación de responsabilidades (capas): presentación, lógica de negocio y acceso a datos desacopladas.

DRY (Don’t Repeat Yourself): reutilización de servicios, datos y componentes entre la web y la app móvil, evitando duplicación.

Patrón Repositorio: encapsulamiento de las consultas a la base de datos.

Buenas prácticas: control de versiones y code review, código limpio (Clean Code), documentación de API, validación en dos niveles, manejo seguro de configuraciones, pruebas y manejo de errores estandarizado.

8. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

| Aspecto | Tecnología / Herramienta |
| --- | --- |
| Gestión de Proyecto | Jira con tablero Kanban (bitácora del trabajo del equipo y de cada integrante) |
| Backend (API) | Django / Python (sistema existente ampliado) con API REST JSON |
| Frontend / App móvil | React Native |
| Gestor de Base de Datos | MySQL (producción) / SQLite (desarrollo) |
| Notificaciones por correo | SMTP (servicio de correo existente) |
| Maquetación | Wireframes y mockups (Miro / Figma) |
| Repositorio de Software | GitHub |

9. OBJETIVOS DEL PROYECTO (FORMATO SMART)

Objetivo general – SMART:

Desarrollar una aplicación móvil que gestione de forma integrada cuotas, comedor, deportes y transporte, reutilizando los datos del sistema web existente, para el día 11 de noviembre de 2026, de manera que la información se encuentre actualizada, consistente y disponible según el rol del usuario.

Objetivos específicos – SMART:

Implementar el 100% de las funcionalidades de autenticación (login, logout, recuperación de contraseña y permisos por rol) en la aplicación móvil, antes del 23 de octubre, para garantizar el acceso seguro.

Integrar el módulo de cuotas y pagos que permita consultar pendientes, pagadas, vencimientos e historial y cargar comprobantes de transferencia, antes del 30 de octubre, sin duplicar datos con la web.

Implementar los envíos automáticos por correo (recordatorio de fin de mes con factura y aviso de deuda el día 20) y verificarlos con al menos 3 casos de prueba, antes del 6 de noviembre.

Reutilizar y exponer mediante API REST al menos el 90% de los datos existentes del sistema web, verificando la consistencia de la información compartida, antes del 6 de noviembre.

Registrar en la bitácora de IA el 100% de los problemas desarrollados con asistencia de IA (prompt, herramienta, respuesta, resultado y modificaciones), para entregar el informe el 17 de noviembre.

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PARTE 3

| ETAPA | TAREAS | DURACIÓN | RESULTADOS ESPERADOS | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del Proyecto (21–25/09) | Definir alcance de la Parte 3, historias de usuario, iteraciones y responsables. | 8 hs | Plan de trabajo definido y tareas distribuidas. | Luka Burgos / Germán Romero |
| Estudio de Requerimientos (26–29/09) | Reformular y clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la app móvil. | 12 hs | Requerimientos de la Parte 3 definidos y trazables. Entrega del Plan de Trabajo el 29/09 a las 14:00 hs. | Luka Burgos / Germán Romero |
| Modelado (30/09–09/10) | Modelar el dominio cuotas/facturas/pagos, diagramas y diseño de la API REST. | 16 hs | Modelo de datos ampliado y contrato de API definido. | Germán Romero |
| Diseño (12–24/10) | Diseñar la interfaz de la app móvil, flujos de pago y organización de módulos. | 16 hs | Prototipos de las funcionalidades móviles. | Luka Burgos |
| Codificación (26/10–06/11) | Implementar la API ampliada, la app móvil (cuotas, comedor, deportes, transporte) y los envíos por correo. | 48 hs | Funcionalidades implementadas e integradas con el sistema web existente. | Luka Burgos / Germán Romero |
| Pruebas e Integración (07–11/11) | Pruebas funcionales, verificación de flujos normales/alternativos e integración web–móvil. | 18 hs | Funcionalidades verificadas y listas para la actividad de testing (11/11). | Germán Romero |
| Implementación / Despliegue (12–13/11) | Integrar, documentar la API y preparar la demostración. | 8 hs | Sistema integrado y disponible para su presentación. | Luka Burgos / Germán Romero |
| Informe de IA (14–17/11) | Confeccionar la bitácora de IA, la comparación y la reflexión crítica. | 10 hs | Informe de uso de IA entregado el 17/11. | Luka Burgos / Germán Romero |

11. DIAGRAMA DE GANTT (RESUMEN)

| Actividad | Sep (S4) | Oct (S1) | Oct (S2) | Oct (S3–S4) | Nov (S1) | Nov (S2) | Nov (S3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | X |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos | X |  |  |  |  |  |  |
| Modelado |  | X | X |  |  |  |  |
| Diseño UI/UX |  |  | X | X |  |  |  |
| Codificación (API + app + correos) |  |  |  | X | X |  |  |
| Pruebas e integración |  |  |  |  | X | X |  |
| Despliegue y demostración |  |  |  |  |  | X |  |
| Informe de IA |  |  |  |  |  | X | X |

12. DIAGRAMA DE PERT

Precedencias: A (Planificación) → B (Requerimientos) → C (Modelado) → D (Diseño) → E (Codificación) → F (Pruebas/Integración) → G (Despliegue) y H (Informe de IA). Las tareas E y C pueden solaparse parcialmente con D en actividades independientes. La ruta crítica estimada es: A → B → C → D → E → F → G (11/11) y H finaliza el 17/11.

13. BACKLOG DEL SPRINT – HISTORIAS DE USUARIO (PARTE 3)

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estado | Tareas | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-M1 | Acceso según rol desde la app (login, logout, recuperación de contraseña). | Alta | Hecho | 1. Pantalla de inicio de sesión. 2. Validar credenciales. 3. Recuperar/cambiar contraseña. 4. Identificar rol. 5. Cerrar sesión. | El usuario inicia y cierra sesión y sólo visualiza las funcionalidades de su rol. |
| HU-M2 | Consultar cuotas de un alumno (pendientes, pagadas, vencimientos, importe, estado e historial). | Alta | To Do | 1. Seleccionar alumno. 2. Listar cuotas. 3. Mostrar vencimientos e importe. 4. Mostrar estado. 5. Mostrar historial de pagos. | El tutor visualiza la información de cuotas de cada hijo correctamente. |
| HU-M3 | Seleccionar los ítems a pagar y emitir comprobante. | Alta | To Do | 1. Seleccionar ítems. 2. Calcular total. 3. Informar medio de pago (transferencia). 4. Emitir comprobante. | El padre selecciona ítems, ve el total y el sistema emite un comprobante. |
| HU-M4 | Cargar el comprobante de transferencia asociado a la factura. | Alta | To Do | 1. Adjuntar comprobante. 2. Asociarlo a la factura. 3. Validar formato. 4. Registrar el pago. | El comprobante se asocia correctamente y una factura puede tener más de un comprobante. |
| HU-M5 | Consultar facturas y comprobantes por período de fechas. | Media | To Do | 1. Filtrar por rango de fechas. 2. Listar facturas. 3. Listar comprobantes asociados. | El usuario visualiza las facturas y comprobantes del período seleccionado. |
| HU-M6 | Consultar historial de deuda discriminado por ítem. | Media | To Do | 1. Mostrar deuda total. 2. Desglosar por ítem (cuota, deporte, transporte, comedor). | La deuda se muestra discriminada por cada ítem de pago. |
| HU-M7 | Inscribir a deportes (máx. 2), transporte por recorrido y comedor desde la app. | Alta | To Do | 1. Listar servicios. 2. Seleccionar recorrido/deporte/comedor. 3. Validar conflictos de horario. 4. Confirmar. | El alumno se inscribe a los servicios y el sistema controla conflictos y duplicados. |
| HU-M8 | Enviar recordatorio mensual del total a abonar con factura adjunta. | Media | To Do | 1. Calcular total por tutor. 2. Armado de correo con desglose. 3. Adjuntar factura. 4. Enviar último día hábil. | El día hábil de fin de mes cada padre recibe el recordatorio con desglose y factura. |
| HU-M9 | Avisar la deuda el día 20 a los padres con pago incompleto. | Media | To Do | 1. Identificar deudores. 2. Calcular pendiente. 3. Enviar aviso por correo. | El día 20 de cada mes los padres con deuda reciben el aviso correspondiente. |
| HU-M10 | Consultar reportes web de ingresos y pagos. | Media | To Do | 1. Ingresos por período. 2. Pagos completos/incompletos por año y alumno. 3. Pagos por deporte (nivel, horario, profesor). 4. Pagos por recorrido de transporte. | El administrador consulta cada reporte filtrado por período y coincide con los datos registrados. |
| HU-M11 | Configurar valores de cuota, deportes, transporte y comedor. | Alta | To Do | 1. Acceso exclusivo de administrador. 2. Modificar montos. 3. Validar y guardar. | Sólo el administrador puede especificar valores; los cambios quedan guardados y afectan los futuros pagos. |

14. PLAN DE SPRINT 1

Duración: 3 semanas (26/10 – 13/11). Objetivo: implementar e integrar las funcionalidades de la app móvil para cuotas, servicios y notificaciones de pago con el sistema web.

Requerimientos incluidos: HU-M1, HU-M2, HU-M3, HU-M4, HU-M5, HU-M6, HU-M7, HU-M8, HU-M9, HU-M10, HU-M11.

Semana 1 (26/10–30/10): HU-M1, HU-M2, HU-M3 y HU-M4. API de cuotas y comprobantes.

Semana 2 (02/11–06/11): HU-M5, HU-M6, HU-M7, HU-M8 y HU-M9. Implementación de correos y sincronización.

Semana 3 (09/11–13/11): HU-M10, HU-M11, pruebas de integración web–móvil, corrección de errores y preparación de la demostración aplicando la bitácora de IA.

FORMATO RECOMENDADO: Tamaño de página A4, márgenes 2,5 cm superior, 2 cm inferior, 2,5 cm izquierdo, 2 cm derecho. Texto Calibri 11, normal, interlineado simple.